ПЛАН

основных мероприятий по подготовке объектов ООО «Управляющая компания «Новь»

к отопительному сезону 2021-2022 года.

| № п/п | Мероприятия | Необходимые материалы для выполнения работ | Количество | Стоимость работ и материалов (тыс.руб.) | Срок выполнения работ | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт мягкой кровли д.Селиваниха, ул.Юбилейная ,д.12(20), д.Михали ул.Гагарина д.21 (20 ) -40 м2 | стеклоизол | 5 рулонов | 40 | Май-сентябрь | Морозов Ю.В. |  |
| 2 | Ремонт м/п швов,д,Михали ,ул.Гагарина д.17(30),д.19(75), с.Саввино, м-н Восточный, д.18(10),д.16(6),д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.13(30),д.14(30),д.15(30) -211п.м. | мастика | 0,5 тн | 100 | Май-сентябрь | Морозов Ю.В. |  |
| 3 | Проверка вентканалов д.Селиваниха, д.Михали, д.Клеменово,д.Б.Гридино,д.Иваново,д.Верейка, с.Саввино. | ж/д | 57 | 1725 | Май-сентябрь | Морозов Ю.В. |  |
| 3 | Ремонт подъездов домов с.Саввино,м-н Восточный д.22(1),18(2),17(3),16(4),12(2), 11(3), 10(1),7(3) д.Б.Гридино д.1М(2), 4М(3), д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.12(2),д.13(3), д.14(2), д.Михали, ул.Гагарина д.15(2),д.15а(2), д.20(1),с.Саввино,ул.Текстильная д.6а(1) | подъезды | 37шт | 5514 | Январь-декабрь | Морозов Ю.В. |  |
| 4 | Ремонт отмостки д.Михали, ул.Гагарина д.1(10), д.2(10),д.3(10), д.15(10),д.15а(10), д.17(10), д.18(10),д.19(10),д.20(10),д.21(10),д.22(10), д.Верейка, ул.Комсомольская д.13(10), д.Саввино,м-он Восточный д.7(10) | П.м. | 130 п.м. | 300 | Май-сентябрь | Морозов Ю.В. |  |
| 5 | Частичный ремонт шиферной кровли д.Клеменово,ул.Фабричная д.14 -4 м2 | шифер | 2 | 5 | Май-сентябрь | Морозов Ю.В. |  |
|  | Итого: |  |  | 7684 |  |  |  |

Директор:                                                                            Ю.В.Морозов

Ремонт подъездов на 2021

| № п/п | Адрес | № дома | Кол-во подъездов | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д..Селиваниха, ул.Юбилейная | 12 | 2 (2.3) | 368000 |
| 2 | .д..Селиваниха, ул.Юбилейная | 13 | 3(2.3.4) | 552000 |
| 3 | .д..Селиваниха, ул.Юбилейная | 14 | 2(1.2) | 368000 |
| 4 | д.Михали, ул.Гагарина | 15 | 2(1,2) | 368000 |
| 5 | д.Михали, ул.Гагарина | 15а | 2(2,3) | 368000 |
| 6 | д.Михали, ул.Гагарина | 20 | 1(1) | 184000 |
| 7 | д..Б.Гридино | 1М | 2(1,2) | 250000 |
| 8 | д..Б.Гридино | 4М | 3(1,2,3) | 375000 |
| 9 | с.Саввино, м-н Восточный | 7 | 3(1,2,3) | 270000 |
| 10 | с.Саввино, м-н Восточный | 10 | 1(1) | 90000 |
| 11 | с.Саввино, м-н Восточный | 11 | 3(1,2,3) | 270000 |
| 12 | с.Саввино, м-н Восточный | 12 | 2(1,2) | 180000 |
| 13 | с.Саввино, м-н Восточный | 16 | 4(1,2,3,4) | 736000 |
| 14 | с.Саввино, м-н Восточный | 17 | 3(1,2,3) | 552000 |
| 15 | с.Саввино, м-н Восточный | 18 | 2(1,2) | 368000 |
| 16 | с.Саввино, м-н Восточный | 22 | 1(2) | 90000 |
| 17 | с.Саввино, ул.Текстильная | 6а | 1 | 125000 |