ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.11

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 60.1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.12

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2. | Частичный ремонт мягкой кровли | Стеклоизол (м2) | 40 | 29 | 5-9 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 60 | 25,3 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 114,4 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.13

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 60,1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.14

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 90,20 | 5-9 |
| 2. | Частичный ремонт мягкой кровли | Стеклоизол (м2) | 20 | 14.5 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 104.7 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 40,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 40,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Клеменово,ул.Фабричная,д.14

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 12,00 | 5-9 |
| 1 | Ремонт подъезда | Под. | 1 | 50 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 62,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Клеменово,ул.Фабричная,д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 18 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Клеменово,ул.Фабричная,д.16

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 18,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.1М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 16,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 16,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.2М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 16,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 16,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.3М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27.1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.4М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.5М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27.1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.6М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частичный ремонт мягкой кровли | стеклоизол (м2) | 30 | 22 | 5-9 |
| 2. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 49,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.12М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27.10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.17М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 18 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.1М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18 | 5-9 |
| 2 | Ремонт отмостки | П.м. | 33 | 73 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 91 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.2М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт отмостки | П.м. | 33 | 73 | 5,9 |
|  | Итого: |  |  | 91,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.3М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,1 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 30 | 12,6 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 39,7 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.4М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,1 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27,1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.5М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | Мастика П.м. | 30 | 12,7 | 5-9 |
| 2 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 39,8 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.6М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 100 | 42,3 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 69,40 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.7М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 24,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 24,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.180

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Колычево,ул.Зинаиды Самсоновой,д.36а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 15,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъезда | Под. | 2 | 150 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 165,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Бруски,д.39а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.1

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
| 2. | Ремонт отмостки | П.м. | 43 | 95,00 | 5-9 |
| 3 | Ремонт подъезда | Под. | 1 | 50 | 1-12 |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 30 | 12,7 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 175,70 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.2

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 18,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.3

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 18,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 30,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 30 | 12,7 | 5-9 |
| 3 | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 22 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 64,80 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.15а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 60,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.16

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 90,20 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 90,2 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.17

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 30 | 12,7 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 72,80 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.18

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт отмостки | П.м. | 62 | 137 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 197,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.19

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2. | Ремонт отмостки | П.м. | 63 | 140 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 200,1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.20

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 30,10 | 5-9 |
| 2. | Ремонт отмостки | П.м. | 32 | 71 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 101,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.21

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | М2 | 20 | 14,5 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 74,60 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.22

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 20,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 20,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.3

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 1,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 1,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.5

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 1,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 1,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.2

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 16,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 16,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.4

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 16,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъездов | Под. | 2 | 100 | 1-12 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 100 | 42,2 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 158,2 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.6

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 17,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъездов | Под. | 3 | 150 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 167,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.6а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
| 2. | Ремонт подъездов | Под. | 1 | 50 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 77,1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.7

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 22,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 100 | 42,2 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 64,30 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.7а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 8,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 8,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.10

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 16,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 16,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.11

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 100 | 42,2 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 60,20 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.12

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 12,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 12,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.13

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 18,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.14

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 12,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 12,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 4,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 4,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.16

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 60,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.17

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 60,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.18

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 40,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 40,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.20

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 22,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 22,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.22

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 22,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 22,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу с.Саввино,ул.Текстильная,д.6а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 2,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 2,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.11

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 54,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъездов | под | 2 | 150 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 204,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.13

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 24,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 200 | 84,5 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 108,50 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.1

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.2

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.3

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.4

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.5

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.7

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.16

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.18

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.1

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.3

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.4

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.5

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.6

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.7

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.8

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.1

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.2

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.3

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.4

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.9

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.10

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.12

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.13

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.20

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Большая Заповедь,д.19

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Большая Заповедь,д.20

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.8

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.9

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.11

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.13

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2020 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.17

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.