ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.11

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | М2 | 15 | 22,5 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 9 | 3 | 5-9 |
| 3 | Ремонт электропроводки | М | 100 | 25 | 5-9 |
| 4 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 7 | 5-9 |
| 5 | Ремонт подъезда | Под. | 1 | 20 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 77,5 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.12

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | М2 | 25 | 37,5 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 9 | 3 | 5-9 |
| 3 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 7 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 47,5 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.13

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | М2 | 15 | 22,5 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 12 | 4 | 5-9 |
| 3 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 7 | 5-9 |
| 4 | Ремонт подъезда | под | 1 | 20 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 53,5 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.14

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | М2 | 25 | 37,5 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 42 | 14 | 5-9 |
| 3 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 11 | 5-9 |
| 4 | Ремонт подъезда | под | 1 | 20 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 82,5 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | М2 | 10 | 15 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 18 | 6 | 5-9 |
| 3 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 5 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 26 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 201 год

жилого дома по адресу д.Клеменово,ул.Фабричная,д.14

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 1 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъезда | под | 1 | 10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 11 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Клеменово,ул.Фабричная ,д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | М2 | 10 | 15 | 5-9 |
| 2 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 2 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 17 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Клеменово,ул.Фабричная ,д.16

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 18 | 6 | 5-9 |
| 2 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 2 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 8 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.1М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 1,5 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 1,5 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Иваново д.2М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 1,5 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 20 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Иваново д.3М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | М2 | 30 | 37,5 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 9 | 4 | 5-9 |
| 3 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 3 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 44,5 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Иваново д.4М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | М2 | 30 | 37,5 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 10 | 3,5 | 5-9 |
| 3 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 3 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 44 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Иваново д.5М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 3 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 3 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Иваново д.6М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 3 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 3 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Иваново д.12М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 3 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 3 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

ПЛАН текущего ремонта на 2014 год

жилого дома по адресу д.Иваново д.17М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 | 2 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 2 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.